В рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» Росрыболовство выполняет мероприятия по восстановлению водных объектов Нижней Волги путем осуществления рыбохозяйственной мелиорации, в том числе: расчистка и дноуглубление каналов-рыбоходов; удаление излишней водной растительности из проток каналов-рыбоходов (водоподающие и сбросные каналы).

Росрыболовство участвует в реализации следующих показателей 
федерального проекта «Оздоровление Волги»:

- протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги, км;

- площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги, тыс. га;

- рост количества молоди на мелиорированных нерестилищах, %.

В 2019 году в рамках реализации показателя «Площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги» Росрыболовство осуществляло мероприятия по удалению водных растений из водного объекта, в том числе: уничтожение излишней водной растительности 
в протоках каналов-рыбоходах (водоподающие и сбросные каналы). Запланированный объем работ выполнен на 100 % и составил 4 000,00 га.

В рамках реализации показателя «Протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги» Росрыболовство осуществляет мероприятия по расчистке Гандуринского и впадающих в него Никитинского и Горного каналов-рыбоходов, а также расчистке русла проток каналов-рыбоходов.

Запланированный объем работ по расчистке Гандуринского 
и впадающих в него Никитинского и Горного каналов-рыбоходов выполнен на 100 % и составил 2,1 км. Кроме того, Росрыболовством расчищено 259 км русел проток каналов-рыбоходов.

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал» Росрыболовство осуществляет реконструкцию рыбоводных заводов в Республике Бурятия в целях увеличения их производственной мощности 
по выпуску байкальского омуля и сибирского осетра. В результате реконструкции, объем выпускаемых водных биологических ресурсов составит не менее 2 млрд. штук в год.

Росрыболовство участвует в реализации следующего показателя 
федерального проекта «Сохранение озера Байкал»:

- увеличение количества выпускаемых водных биологических ресурсов, млн. штук.

В 2019 году в рамках выполнения государственного задания Росрыболовством осуществлен выпуск 454,9 млн. штук водных биологических ресурсов.

Также Росрыболовство проводит молекулярно-генетические исследования и раннюю диагностику инфекционных заболеваний рыб 
оз. Байкал.

Целью исследований является разработка современных методов ранней диагностики инфекционных заболеваний ценных видов рыб (осетр, омуль, хариус) озера Байкал, и частиковых видов рыб (плотва, елец, щука, окунь), 
а также разработка системы генетического мониторинга распространенности инфекционных заболеваний ценных промысловых видов рыб оз. Байкал.